TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR — SIMULACIÓN

UTN — Facultad Regional Rosario

Estado del proyecto

Evaluación mediante simulación del impacto de la Línea F

sobre la operación de la red de Subte de Buenos Aires

Resumen en una línea Toda la preparación de datos está terminada y validada. Lo único que falta es escribir el modelo en AnyLogic. Los cinco archivos que el modelo consume ya están generados, la arquitectura está decidida y verificada contra los límites reales de la licencia, y ninguna decisión pendiente bloquea el arranque.

Corte al 31 de agosto de 2026

Documento interno del grupo — 5 integrantes

# 1. Qué es este trabajo

Hay que construir una simulación de eventos discretos —en AnyLogic— de toda la red de Subte de Buenos Aires, y usarla para responder una pregunta concreta:

La pregunta del TPI ¿Qué le pasa a la operación de la red cuando se construye la Línea F?

El procedimiento es el siguiente. Primero se arma un modelo de la red actual —6 líneas, 90 estaciones— y se lo calibra contra datos reales para demostrar que se parece a la realidad. Después se le agrega la Línea F y se lo corre de nuevo. La diferencia entre los dos escenarios es el resultado del trabajo.

El título del documento está fijado y no se modifica: “Evaluación mediante simulación del impacto de la Línea F sobre la operación de la red de Subte de Buenos Aires”.

Conviene aclararlo porque el enfoque cambió: el planteo anterior —regularidad de despachos y congestión de una sola línea— quedó descartado. Todo lo que se escriba responde al enfoque actual, que es la red completa y la evaluación de una obra de infraestructura.

## Qué es la Línea F

Es una obra real, hoy en proceso de licitación. Los datos son oficiales, no estimaciones nuestras:

| Dato | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Estaciones | 12 | Expediente del EIA |
| Longitud de línea comercial | 9,8 km | Pliego de licitación |
| Longitud de túneles | 10,9 km | Convocatoria a audiencia pública |
| Presupuesto oficial | USD 1.350.000.000 | Confirmado por dos fuentes oficiales |
| Recorrido | Barracas – Palermo, por Entre Ríos, Callao, Las Heras y Santa Fe | Ley 670/2001 y modificatorias |
| Combina con | Las seis líneas actuales, más los FF.CC. Roca y San Martín | Expediente del EIA |
| Apertura de ofertas | 10/09/2026 (ya postergada dos veces) | RESOL-2026-175-GCABA-MMIGC |
| Inicio de servicio previsto | 2031 | Cronograma oficial |

Un dato útil para el planteo: el objetivo de descongestionar la Línea C figura en comunicación oficial del GCBA, así que no es una interpretación nuestra. El PETERS plantea a la Línea F como la alternativa para que la C opere sin congestión con la demanda proyectada a 2030.

# 2. Dónde estamos parados

El proyecto tiene dos mitades bien separadas. Estamos justo en la bisagra entre las dos.

| Mitad del proyecto | Estado |
| --- | --- |
| A — Conseguir y preparar los datos | TERMINADA |
| B — Construir el modelo en AnyLogic | NO EMPEZADA (pero desbloqueada) |

La parte A fue mucho trabajo y está cerrada: once pasos de pipeline, tres pedidos de información pública presentados y respondidos, y un expediente ambiental de 98 documentos analizado. La parte B es sentarse a escribir el modelo, y nada la está frenando.

# 3. Lo que ya está hecho

## 3.1 La propuesta escrita

El archivo vigente es docs/definitivo-main.tex: 8 páginas, 16 referencias, compila limpio y sin advertencias. Está cerrada por decisión del 07/08. No quedan pendientes de escritura sobre la propuesta.

Cuidado con una cosa: en docs/ conviven también main.tex y new-main.tex, que ya no son el documento. Si hay que editar algo, se edita definitivo-main.tex.

El informe final del TPI será un documento aparte, todavía sin empezar. Ahí va todo lo que produzcan los pasos que faltan.

## 3.2 El pipeline de datos: once pasos

Cada paso es un script en src/, un reporte en reports/ y una o más salidas en data/processed/. Están todos cerrados salvo los dos que son el modelo en sí.

| # | Paso | Qué produjo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabla maestra de estaciones | Las 90 estaciones cruzadas entre cuatro fuentes que las nombran distinto. Cero huérfanas. | Hecho |
| 2 | Grafo de la red | 90 nodos, 166 tramos y 28 aristas de transbordo. Es el mapa que el modelo recorre. | Hecho |
| 3 | Demanda por estación y franja | Molinetes: 206,6 millones de pasajeros, en bloques de 15 min, solo con días típicos. | Hecho |
| 4 | Intervalos entre despachos | 663.709 mediciones en cabecera. La mejor línea hoy es la C: 3,15 min en hora pico. | Hecho |
| 5 | Matriz origen-destino | Quién viaja de dónde a dónde: 5.953 pares, 740.568 etapas del 16/10/2024. | Hecho |
| 6 | Caminos mínimos | Qué ruta toma cada par O-D, con penalización por transbordo. 6.006 pares. | Hecho |
| 7 | AnyLogic: escenario base | El modelo de la red actual, con su verificación y su validación. | PENDIENTE |
| 8 | Escenario con Línea F | Agregar los nodos y aristas nuevos y repetir los pasos 6 y 7. | PENDIENTE |
| 9 | Matriz y perfiles de SBASE | No estaba en el plan: lo abrió una respuesta oficial. Ver 3.3. | Hecho |
| 10 | Calibración de la penalización | Se recorrió de 0 a 300 s contra un dato observado. | Hecho |
| 11 | Matriz de demanda del modelo | El insumo final que AnyLogic consume: 827.289 viajes. | Hecho |

Los pasos 9 y 10 no estaban en el plan original: aparecieron porque llegó información oficial que los hizo posibles, y los dos mejoran el trabajo.

## 3.3 El golpe de suerte: SBASE contestó, y contestó bien

El 26 y el 27 de agosto llegó la respuesta a un pedido por Ley 104 de acceso a la información pública. SBASE entregó dos cosas que no eran públicas:

- La matriz origen-destino de 90 × 90 estaciones de toda la red, ya expandida a viajes reales: diaria, hora pico mañana y hora pico tarde.

- Los perfiles de carga por tramo: cuántos pasajeros van a bordo en cada tramo de cada línea, por sentido y hora pico.

Esto cambió el trabajo cualitativamente. Antes, la ruta que el modelo le asigna a cada pasajero era un supuesto sin manera de verificarlo. Ahora se pudo contrastar contra un dato observado, y el resultado es muy bueno:

| Contraste contra la carga observada por tramo | Hora pico mañana | Hora pico tarde |
| --- | --- | --- |
| Correlación sobre los 166 tramos | 0,994 | 0,985 |
| Error absoluto ponderado | 6,5 % | 8,4 % |
| Transbordos por viaje — observado | 1,371 | 1,426 |
| Transbordos por viaje — modelo | 1,410 | 1,437 |

Ojo con una consecuencia metodológica Como la hora pico mañana se usó para calibrar la penalización por transbordo, dejó de ser una validación. La validación es la hora pico tarde, que es la muestra de reserva. Hay que decirlo así en el informe.

## 3.4 Los archivos que AnyLogic va a consumir

Después de once pasos, el modelo necesita solamente cinco archivos. Están todos generados y verificados. Ese es el punto de corte entre la parte A y la parte B:

| Archivo en data/processed/ | Qué contiene |
| --- | --- |
| grafo_nodos.csv | Los 90 nodos de la red (par línea-estación) |
| grafo_aristas.csv | Los 166 tramos y las 28 aristas de transbordo, con sus tiempos |
| caminos_minimos.csv | La ruta que toma cada uno de los 6.006 pares origen-destino |
| demanda_modelo_od_hora.csv | 827.289 viajes del día hábil, en 71.686 celdas de (par, hora) |
| demanda_modelo_intrahorario.csv | Cómo se reparten esos viajes en bloques de 15 minutos |

Los controles de este último paso cierran bien: el total coincide con la matriz de SBASE al redondeo, las dos horas pico reproducen exactamente sus matrices, y la hora más cargada concentra el 9,7 % de la demanda diaria, consistente con el 9,9 % que se midió sobre molinetes por otra vía.

## 3.5 Las pruebas de AnyLogic: los límites están medidos, no supuestos

AnyLogic PLE —la versión gratuita— tiene topes que podían romper el proyecto entero. En vez de suponerlos, el 25/08 se corrieron cuatro pruebas para medirlos. Salió mejor de lo esperado:

| Lo que se temía | Lo que se midió |
| --- | --- |
| El tope de 5 horas simuladas hace imposible simular un día de servicio (~19 h) | No aplica si se usa Process Modeling Library. Corrió 20 h simuladas sin problema. |
| El tope de 50.000 agentes no alcanza para los viajes de un día | El tope cuenta creaciones, no agentes vivos, y se reinicia en cada replicación. Diez replicaciones acumularon 397.730 agentes sin error. |
| Hay que agrupar pasajeros de a montones para que entren | La concurrencia máxima real es de 20.722 pasajeros vivos a la vez. Se puede simular un agente = un pasajero real. |
| La licencia University Researcher levantaría los topes | No los levanta. Tiene exactamente los mismos. No perder tiempo gestionándola esperando que destrabe la escala. |

Arquitectura decidida a partir de eso: Process Modeling Library; un agente por pasajero, servido desde un pool declarado y reciclado (Enter/Exit en lugar de Source/Sink); horizonte de día completo; y la fidelidad visual de detalle en un submodelo peatonal de Constitución en hora pico. Hay un plan B ya verificado por si el modelo real pesa más de lo previsto.

Una restricción que obliga a diseñar distinto AnyLogic PLE permite 200 bloques de flowchart por tipo de agente. Con 90 estaciones, no se puede dibujar un flowchart por estación. La topología tiene que vivir en los CSV y leerse en tiempo de ejecución, no dibujarse. Conviene tenerlo presente desde la primera línea del modelo.

# 4. Lo que falta

## Paso 7 — El modelo base en AnyLogic

Es lo único que hay entre nosotros y los resultados. Nada lo bloquea: los datos están, las decisiones críticas están tomadas, los topes están medidos y la arquitectura está elegida.

## Paso 8 — Agregar la Línea F y repetir

Debería ser barato: se le suman los nodos y aristas de la línea nueva al grafo, se recalculan los caminos mínimos y se corre otra vez. Que ese paso salga barato es la prueba de que el pipeline está bien diseñado. Las distancias entre las doce estaciones ya son dato oficial, así que no hay que estimarlas.

## Y después

- Diez replicaciones como mínimo por escenario, descartando el período de calentamiento e informando intervalos de confianza.

- Ajuste de distribuciones según el procedimiento visto en la materia: histogramas, estimación de parámetros por máxima verosimilitud y pruebas de bondad de ajuste.

- Redacción del informe final del TPI, que es un documento aparte de la propuesta.

# 5. Decisiones abiertas

Quedan cinco puntos sin cerrar. Ninguno bloquea el arranque del modelo. Están numerados según el registro de decisiones del repo (decisiones.md), donde cada uno tiene su fundamentación completa.

| Cuál | De qué se trata | Cómo está |
| --- | --- | --- |
| D1 | Qué hacer con el 4,1 % de viajes marcados como incompletos en el dataset | Se resuelve midiendo, no discutiendo: los datos ya traen las dos versiones en columnas separadas. Se corre con las dos y se ve si cambia algo. |
| D3 | Si calibramos las seis líneas por igual, o a fondo solo el corredor de la F | La propuesta ya declara la segunda opción. Falta confirmarla. |
| D4 | Qué períodos usar para ajustar y cuáles para validar | Bastante restringida ya: ambos posteriores a diciembre de 2024, sin marzo de 2025 (faltan datos de despachos) y sin el paro del 10/04/2025. |
| D6 | Un defecto del GTFS en el sentido 1 de la Línea E | Medido: el reparo solo cambia el 1,0 % de los caminos. Pesa poco, pero afecta los tiempos de viaje sobre la E, que sí entran al modelo. |
| D7 | Cómo tratar la frecuencia de la Línea F en el escenario futuro | Va como variable de escenario. Falta fijar el rango: piso 90–100 s de diseño, techo 3,15 min, que es lo mejor que hoy logra la C. |

Ya están cerradas: D2 (cuál es la matriz del modelo), D5 (demanda por estación y no por andén), D8 (sin efecto), D9 (penalización por transbordo), D10 (un agente = un pasajero) y D11 (biblioteca y horizonte).

Regla de trabajo del grupo Las decisiones no las toma nadie por su cuenta. Se proponen opciones con sus consecuencias, se elige entre todos, y recién ahí se registra en decisiones.md con fecha, evidencia y consecuencias.

# 6. Las tres cosas honestas que hay que declarar

No son problemas a esconder. El trabajo los trata de frente, y declararlos bien es parte de lo que se evalúa.

- La aglomeración de andén no es observable. Ninguna fuente pública la mide. Sale del modelo sin validación posible, y hay que decirlo. La ocupación a bordo, en cambio, sí tiene contraparte empírica desde que llegaron los perfiles de SBASE.

- Las dos cifras de demanda de la Línea F son incompatibles entre sí. El anuncio habla de 270.000 a 300.000 pasajeros por día; el perfil de SBASE implica unos 73.900 ascensos en hora pico. Para que las dos cierren, la hora pico tendría que concentrar cerca del 25 % de la demanda diaria, y la red real concentra 9,9 %, con ninguna línea por encima del 12,0 %. Al menos una de las dos está mal, y el trabajo no puede decidir cuál. Ya está medido y escrito en la propuesta.

- El supuesto propio del trabajo cambió de lugar, y para mejor. Antes era cómo escalar la matriz O-D a los niveles medidos, lo que afectaba el nivel de toda la demanda. Ahora, como la matriz de SBASE viene ya expandida, el supuesto es solo cómo se reparte la demanda fuera de las dos horas pico. Es un supuesto más chico y afecta justamente las horas en que la red no está al límite.

Hay un cuarto punto que conviene tener a mano porque da la magnitud de lo que se está evaluando: el tramo más cargado de la red actual lleva 12.249 pasajeros por hora (Línea C, hora pico mañana, San Juan hacia Retiro). La Línea F proyecta 35.742 pasajeros por hora entre Constitución y Cochabamba: 2,9 veces eso.

# 7. Reglas de trabajo del repositorio

Cuatro cosas que conviene que sepamos todos antes de tocar nada:

- No inventar datos. Ni cifras del proyecto, ni resultados, ni parámetros operativos. Si un dato no está en las fuentes, se dice que no está.

- Los datasets se leen siempre por las librerías del repo (lib_molinetes.py, lib_despachos.py, lib_sbase.py). Resuelven una docena de defectos de formato no documentados: codificaciones mezcladas, tres formatos de fecha conviviendo en un mismo archivo, filas vacías, numeraciones de estación distintas entre planillas. Parsear a mano vuelve a introducir errores que ya están resueltos.

- data/raw/ no se modifica nunca. Todo lo derivado va a data/processed/. La carpeta data/ está en .gitignore por tamaño.

- Para cualquier cifra de la Línea F se consulta la ficha docs/expediente-eia-linea-f.md, no los PDF sueltos ni los anuncios de prensa. La ficha ya tiene las tablas transcriptas, las verificaciones hechas y las contradicciones internas marcadas.

## Dónde está cada cosa

| Si buscás… | Está en |
| --- | --- |
| El estado y las reglas de todo el proyecto | CLAUDE.md (raíz) |
| Por qué se decidió cada cosa, con fecha y evidencia | decisiones.md (raíz) |
| La bitácora técnica del pipeline de datos | docs/preparacion-de-datos.md |
| Cualquier cifra oficial de la Línea F | docs/expediente-eia-linea-f.md |
| Lo que respondieron los organismos públicos | docs/respuestas-oficiales/ |
| Los resultados de cada paso, uno por archivo | reports/ |
| El documento de la propuesta | docs/definitivo-main.tex |
| Las pruebas de límites de AnyLogic | docs/pruebas-anylogic-topes.md y anylogic/pruebas/ |

# 8. Qué sigue, en concreto

Cuatro cosas que se pueden empezar ya, y ninguna depende de las otras:

| Qué | Por qué ahora | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Arrancar el modelo base en AnyLogic (paso 7) | Es lo único que separa al grupo de tener resultados. Todos los insumos están listos. | Nada |
| Confirmar D3: profundidad de calibración | La propuesta ya declara calibrar a fondo el corredor de la F y el resto más grueso. Solo falta que el grupo lo ratifique. | Nada |
| Fijar el rango de D7: frecuencia de la Línea F | El plan de servicio no existe y lo va a definir el futuro operador, así que va sí o sí como variable de escenario. Falta acordar el piso y el techo. | Nada |
| Elegir los períodos de D4: ajuste y validación | Ya está muy restringido por los datos; es más elegir dentro de lo que queda que decidir de cero. | Nada |

Próximo paso concreto Arrancar el paso 7: el modelo base en AnyLogic. Todo lo que lo precede está hecho y verificado. Lo primero es definir cómo se leen los cinco CSV desde el modelo, teniendo presente la restricción de los 200 bloques de flowchart: la topología se lee, no se dibuja.